ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie”

i/lub

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

Postępowanie  Nr 5/POIS/2017

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. W Bystrzycy Dolnej Bystrzyca Dolna 55A 58-100 Świdnica |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Nazwa i adres Inżyniera zostanie podane najpóźniej w dniu podpisania kontraktu. |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | do …………. r. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | ……. miesięcy |
| Okres Gwarancji | 1.1.3.10 | …….. miesięcy Nie mniej niż 36 miesięcy |
| Rękojmia za Wady | 1.1.3.11 | 60 miesięcy |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks oraz E–mail E-mail winien być potwierdzony na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Zgodnie z Programem Wykonawcy |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| Kara umowna za opóźnienie | 8.7 | 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia płatne w PLN |
| Maksymalna kwota kar za opóźnienie | 8.7 | 10% Ceny Kontraktowej |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia Robót |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 100.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 (jeden) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC lub osoba wskazana przez Prezesa Lub Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez Prezesa |

Podpis:...............................................................................................................................................

Występujący w charakterze:.................................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz ...................................................

Data: ...............................